THIẾT KẾ MÔ HÌNH VẬN HÀNH AGILE
CHO TOÀN MẢNG RIKKEIGO

# PHẦN 1 – KIẾN TRÚC MÔ HÌNH

## 1.1. Phạm vi và nguyên tắc thiết kế

Mô hình áp dụng cho ba đội sản phẩm thuộc mảng RikkeiGo: Đặt xe, Thanh toán và Đối soát. Mô hình dùng chung các nguyên tắc minh bạch, kiểm tra, thích nghi và nhịp lập kế hoạch–đánh giá thống nhất; cách thực hiện công việc có thể khác nhau theo mức độ biến động và yêu cầu tuân thủ của từng đội.

Bốn giá trị Agile được thể hiện bằng cách ưu tiên: cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ; sản phẩm hoạt động hơn tài liệu quá mức; cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng; đáp ứng thay đổi hơn bám sát kế hoạch. Tài liệu, quy trình và kế hoạch vẫn cần thiết, nhưng không thay thế việc tạo giá trị và học hỏi từ phản hồi.

## 1.2. Các module quy trình và trách nhiệm

| Module | Trách nhiệm chính | Đầu ra / cơ chế kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| 1. Tiếp nhận nhu cầu | Product Owner (PO) làm rõ nhu cầu người dùng, mục tiêu kinh doanh và mức ưu tiên. | Product Backlog được sắp xếp theo giá trị, rủi ro và mức cấp thiết. |
| 2. Lập kế hoạch Sprint | Developers cùng PO trao đổi mục tiêu; Developers chọn lượng việc khả thi và lập kế hoạch thực hiện. | Sprint Goal và Sprint Backlog rõ ràng. |
| 3. Phát triển và kiểm thử | Developers thiết kế, xây dựng, kiểm thử, tích hợp và cập nhật tiến độ hằng ngày. | Increment có thể kiểm tra; đáp ứng Definition of Done (DoD). |
| 4. Theo dõi và thích nghi | Scrum Master hỗ trợ Scrum được hiểu và thực hành đúng; gỡ trở ngại, giúp đội cải tiến cách làm. | Vấn đề được làm rõ sớm; kế hoạch được điều chỉnh mà không làm mất Sprint Goal. |
| 5. Đánh giá sản phẩm | PO, Developers và bên liên quan xem xét Increment tại Sprint Review và thảo luận thay đổi thị trường. | Phản hồi mới và cập nhật Product Backlog. |
| 6. Cải tiến cách làm | Scrum Team xem lại cách phối hợp, chất lượng và hiệu quả tại Sprint Retrospective. | Một vài hành động cải tiến cụ thể cho Sprint kế tiếp. |
| 7. Quản lý tuân thủ Đối soát | Đội Đối soát xác minh yêu cầu thuế, lưu vết quyết định, kiểm thử các trường hợp pháp lý và xin phê duyệt cần thiết. | Bằng chứng kiểm thử, khả năng truy vết và quy trình phát hành có kiểm soát. |

## 1.3. Vai trò Scrum và ranh giới trách nhiệm

Product Owner (PO): chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm và quản lý thứ tự ưu tiên của Product Backlog; không tự áp đặt cách Developers thực hiện công việc.

Scrum Master: chịu trách nhiệm thiết lập Scrum đúng tinh thần, hỗ trợ hiệu quả của Scrum Team và giúp loại bỏ trở ngại; không phải quản lý giao việc theo kiểu chỉ huy.

Developers: là những người tạo ra Increment có thể sử dụng, tự tổ chức công việc và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như kế hoạch Sprint của mình.

Mỗi đội có Scrum Team và Product Backlog phù hợp với sản phẩm của mình. Một người có thể hỗ trợ nhiều đội nếu đủ năng lực và không gây nghẽn, nhưng trách nhiệm PO, Scrum Master và Developers phải được xác định rõ; không chuyển trách nhiệm chất lượng từ Developers sang người kiểm thử riêng.

## 1.4. Ba Artifacts và cam kết tương ứng

Product Backlog – Product Goal: danh sách công việc được sắp xếp ưu tiên, liên tục được làm rõ; Product Goal định hướng giá trị dài hạn.

Sprint Backlog – Sprint Goal: mục tiêu Sprint, các hạng mục đã chọn và kế hoạch để tạo Increment; Developers cập nhật kế hoạch khi học được điều mới.

Increment – Definition of Done (DoD): phần sản phẩm tích hợp, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng chung và có thể sử dụng; chỉ được gọi là “xong” khi đáp ứng DoD.

## 1.5. Năm sự kiện Scrum và nhịp vận hành

Sprint: chu kỳ cố định 2 tuần cho cả ba đội, là khung chứa các sự kiện Scrum; không kéo dài Sprint chỉ để hoàn tất việc dang dở.

Sprint Planning: đầu Sprint; thống nhất vì sao Sprint có giá trị, sẽ làm gì và dự kiến làm như thế nào.

Daily Scrum: hằng ngày dành cho Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch.

Sprint Review: cuối Sprint; kiểm tra kết quả, trao đổi với bên liên quan và cập nhật hướng đi/Product Backlog.

Sprint Retrospective: sau Review và trước Sprint Planning kế tiếp; kiểm tra chất lượng, tương tác và cách làm để chọn cải tiến.

Ba trụ cột Scrum được duy trì xuyên suốt: minh bạch (tiêu chí Done, trạng thái và rủi ro nhìn thấy được), kiểm tra (xem Increment và tiến độ thường xuyên), thích nghi (điều chỉnh backlog, kế hoạch hoặc cách làm dựa trên bằng chứng).

## 1.6. Đội Đối soát có áp dụng mô hình chung không?

Có, Đội Đối soát áp dụng khung Scrum chung với Sprint cố định, ba vai trò, ba Artifacts và năm sự kiện để giữ minh bạch, kiểm tra và cải tiến. Tuy nhiên, đội bổ sung cổng kiểm soát tuân thủ, truy vết yêu cầu thuế, kiểm thử hồi quy và phê duyệt phát hành; Scrum không có nghĩa là bỏ qua kiểm soát pháp lý.

## 1.7. Luồng giá trị khép kín

Nhu cầu người dùng / thay đổi thị trường / quy định thuế

→ PO làm rõ mục tiêu, giá trị, rủi ro và ưu tiên trong Product Backlog

→ Sprint Planning: xác định Sprint Goal và Sprint Backlog

→ Developers thiết kế, phát triển, kiểm thử và tích hợp theo DoD

→ Increment đạt DoD; nếu Đối soát thì hoàn tất thêm kiểm tra tuân thủ và phê duyệt cần thiết

→ Sprint Review: trình bày kết quả, lấy phản hồi, kiểm tra giả định

→ Cập nhật Product Backlog và quyết định ưu tiên tiếp theo

→ Sprint Retrospective: chọn hành động cải tiến cách làm

→ Sprint kế tiếp, tiếp tục đo lường và phản hồi

# PHẦN 2 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG NGOÀI DỰ KIẾN

## Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt Definition of Done

Mô hình phát hiện tại Sprint Review khi đối chiếu từng hạng mục với DoD; trạng thái công việc và tiêu chí chất lượng phải minh bạch từ trước, không đợi đến cuối Sprint mới biết. Developers chịu trách nhiệm giải thích phần chưa hoàn thành và chất lượng; PO cùng bên liên quan đánh giá tác động đến mục tiêu và giá trị, còn Scrum Master hỗ trợ cuộc trao đổi đúng tinh thần Scrum. Không hạng mục nào được trình bày là Increment “xong” hoặc tính là hoàn thành; các hạng mục chưa đạt quay lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên, rồi đội phân tích nguyên nhân tại Retrospective và chọn hành động cải tiến cụ thể (ví dụ chia nhỏ hạng mục, bổ sung kiểm thử sớm hoặc làm rõ DoD). Sprint không được gia hạn để che lấp kết quả.

## Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm một tuần

Mô hình phát hiện vấn đề khi đề nghị thay đổi nhịp Sprint; Scrum Master nhắc lại quy tắc Sprint cố định hai tuần và giúp đội làm rõ nguyên nhân, còn Developers và PO cùng xem xét phạm vi, Sprint Goal và các hạng mục chưa hoàn thành. Không kéo dài riêng Sprint vì sẽ phá vỡ nhịp kiểm tra, phản hồi và đồng bộ kế hoạch; kết thúc Sprint đúng hạn, chỉ ghi nhận phần đạt DoD là hoàn thành, đưa phần còn lại về Product Backlog để PO sắp xếp lại và lập kế hoạch cho Sprint mới. Tại Retrospective, đội tìm nguyên nhân ước lượng quá mức, phụ thuộc, trở ngại hoặc hạng mục quá lớn, rồi điều chỉnh cách chia việc và dự báo cho Sprint sau. Nếu có nhu cầu kinh doanh khẩn cấp, PO có thể trao đổi việc thay đổi phạm vi mà không gây nguy hiểm cho Sprint Goal; chỉ khi Sprint Goal trở nên lỗi thời thì PO mới có thể hủy Sprint theo Scrum Guide.

# Kết luận

RikkeiGo dùng một khung Scrum thống nhất với Sprint hai tuần, nhưng cho phép mỗi đội tùy chỉnh kỹ thuật thực hiện theo bối cảnh. Đặt xe và Thanh toán ưu tiên phản hồi nhanh; Đối soát giữ cùng nhịp Agile nhưng bổ sung kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt. Mô hình thành công khi mọi người minh bạch về trạng thái thật, kiểm tra thường xuyên và thích nghi dựa trên bằng chứng thay vì chỉ làm đúng nghi thức.